# Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки»

Юхновский район, Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля 2018 года                                                                                                                           № 8

Об  утверждении  Программы  комплексного

развития  транспортной инфраструктуры

муниципального образования

сельское поселение «Деревня Рыляки»

Юхновского района Калужской области

на период 2016 - 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования сельское  поселение  «Деревня Рыляки», администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» Юхновского района Калужской области на период 2016 – 2026 годы в новой редакции (Приложение).

- Признать утратившим силу Постановление администрации МО сельское поселение «Деревня Рыляки» от 05 августа 2016 года № 42 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфаструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» на 2016-2026 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования на информационном стенде в здании администрации МО сельское поселение «Деревня Рыляки» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО сельское поселение «Деревня Рыляки» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО    сельское поселение

«Деревня Рыляки»                                                                                                              О.А. Муртузалиева

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

МО  сельское поселение

«Деревня Рыляки»

Юхновского района

Калужской области

на период 2016 -2026 годы

Приложение

к  постановлению администрации

МО сельское поселение «Деревня Рыляки»

от 04 апреля 2018 года  № 8

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки»

Юхновского района Калужской области

на 2016 – 2026 годы

- Паспорт программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» Юхновского района Калужской области на 2016-2026 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки», Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки», Юхновского района Калужской области, почтовый адрес: 249913 Калужская область, Юхновский район, д. Рыляки, ул. Мира, д. 1. |
| Исполнители Программы | Администрация МО муниципальный район «Юхновский район»; Администрация МО сельское поселение «Деревня Рыляки»; Муниципальный район «Юхновский район». |
| Цель Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки». |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2026 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства бюджета МР «Юхновский район». Средства бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. Общая характеристика муниципального образования

сельское поселение «Деревня Рыляки»

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Рыляки»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – деревня Рыляки находится в 8 км к востоку от города Юхнов, 50 км к северо-западу от  г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги  федерального и регионального значения "Москва-Малоярославец-Рославль" и "Вязьма - Калуга". В состав муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки»  входят следующие населенные пункты: деревни: Рыляки, Бардино, Войтово, Городец, Гороховка, Карпово, Касимовка, Лабеки, Марьино, Можено, Мочалово, Ситское, Труфаново, село Заресский.

Площадь сельского поселения составляет 17735.77 га, численность населения 672 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Рыляки»:

На севере - на северо-восток от границы Юхновского и Мосальского районов по западной и северной границе лесного квартала № 64 Угорского лесничества, далее на север по западным границам           лесных кварталов № 61, 58 Угорского лесничества, поворот на восток по северным границам лесных кварталов № 58, 59, на северо- восток по северо-восточным границам лесных кварталов № 50, 51, 52, 48 и на северо-запад по восточной границе лесного квартала № 44 Угорского лесничества, пересекая реку Лозянку, до дороги Калуга-Вязьма, пересекая дорогу на северо-восток по южным границам лесных кварталов № 38,39 и по безымянному ручью до реки Угра севернее д. Городец;

На востоке – на юго-восток по реке Угра до южной границы д. Папаево,поворот на юг вдоль западной границы лесного квартала № 1 Заресского лесничества до дороги Вязьма-Калуга, далее на юго-восток по дороге Вязьма-Калуга, пересекая реку Ужайка у д. Марьино, далее поворот на юг по восточной границе квартала № 10 и дороге на д. Марьино, на юг по южным границам кварталов № 10, 9 и по восточным границам кварталов № 16, 22 Заресского лесничества, и далее на восток по северной границе лесного квартала № 31 до реки Ресса, далее поворот на юго-восток, пересекая реку Ресса, по излучине реки Ресса на восток, северо-восток и юго-восток и по южной границе лесного квартала № 12 Заресского лесничества до дороги Москва-Бобруйск, далее на юго-восток, пересекая дорогу Москва-Бобруйск, по восточным границам лесных кварталов № 33, 34, 36 Заресского лесничества до границы лесного квартала № 50 Заресского лесничества, далее на юго-запад и юго-восток по северной и западной границам лесного квартала № 50 Заресского лесничества до развилки дорог Есипово-Гороховка и Мочалово-Есипово;

На юге – на юг от южной границы лесного квартала № 50 Юхновского лесничества до восточной границы лесного квартала № 51 и юго-запад до границы Юхновского и Мосальского районов, далее на северо-запад по границе Юхновского и Мосальского районов до реки Ресса юго-западнее д. Гороховка;

На западе – на северо-запад по границе Юхновского и Мосальского районов от реки Ресса до юго-западного угла лесного квартала № 64 Угорского лесничества.

Сельское поселение «Деревня Рыляки» расположено в средней полосе Европейской территории России в зоне умеренно - континентального климата с четко выраженными сезонами года: лето влажное, теплое; зима – умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом. Наиболее холодный месяц – январь. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток. Глубина промерзания почвы колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см. в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150 – 180 дней.

По количеству осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее количество осадков за год – 654 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течении года потоков западного и юго– западного направления, средняя годовая скорость ветра составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяцы с ноября по март включительно.

Территория сельского поселения расположена в пределах Угорской низины, в бассейне реки Угры, левого притока реки Оки. В пределах площади муниципального образования выделено пять географических сложных ландшафтов.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну реки Угры. На территории сельского поселения протекают реки: Ужайка, Ресса, Лозянка. Самая крупная река – Ресса. Все реки (кроме реки Ресса) по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 - 40 м3/сек.).

На территории сельского поселения «Деревня Рыляки» месторождений полезных ископаемых нет.

2.1. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Внешние транспортно-экономические связи муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» осуществляются только автомобильным транспортом.

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Рыляки» обеспечивают дороги регионального значения общего пользования "Москва-Малоярославец-Рославль" и "Вязьма - Калуга". Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, в основном, обслуживаются машинами Юхновского автотранспортного предприятия - МУП «Грузовые и пассажирские перевозки». Имеются автобусные маршруты: г. Юхнов – д. Рыляки и г. Юхнов – д. Гороховка.

Большинство трудовых передвижений в сельском поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. Мятлево (Износковский район) на расстоянии 33 км.

2.2.  Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация сельского поселения  составляет 69 единиц.  Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.3.  Характеристика сети дорог сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Рыляки» обеспечивают дороги федерального, регионального значения и дороги общего пользования: «Москва – Рославль» - Бардино, «Москва – Рославль» – Ситское, «Касимовка – Мочалово – Лабеки», «Рыляки – Заресский – Можено», «Лабеки – Гороховка», «Вязьма – Калуга» - Марьино.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области, расположенных на территории  МО сельское поселение «Деревня Рыляки»

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км. | № технической категории | Средняя ширина, м. | Мосты шт/пм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Калуга – Вязьма» – Марьино | 0,1 |  |  |  |
| 2. | «Москва – Рославль» - Бардино | 0,4 |  |  |  |
| 3. | «Москва – Рославль» - Ситское | 6,0 |  |  |  |

Перечень межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО сельского поселения «Деревня Рыляки»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность дорог (км) | Тип покрытия | Состояние дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Калуга-Вязьма» - Марьино | 0,1 | Грунтовая | не удовлетворительное |
| 2. | «Москва – Рославль» - Бардино | 0,4 | Грунтовая | не удовлетворительное |
| 3. | «Москва – Рославль» - Ситское | 6,0 | Грунтовая | не удовлетворительное |
| 4. | «Касимовка – Мочалово – Лабеки» | 7,4 | Грунтовая | не удовлетворительное |
| 5. | «Рыляки – Заресский – Можено» | 1,4 | Грунтовая | не удовлетворительное |
| 6. | «Лабеки – Гороховка» | 2,6 | Грунтовая | не удовлетворительное |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории МО сельское поселение «Деревня Рыляки» имеются следующие автомобильные дороги местного значения:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность по паспорту, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодорога по ул. Мира д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-001 | 0,382 |
| 2. | Автодорога по ул. Молодежная д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-002 | 0,450 |
| 3. | Автодорога по ул. Школьная д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-003 | 0,260 |
| 4. | Автодорога по ул. Труда д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-004 | 0,478 |
| 5. | Автодорога по ул. Дачная д. Ситское | 29-250-836-ОП-МП-005 | 0,740 |
| 6. | Автодорога по ул. Набережная д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-006 | 0,775 |
| 7. | Автодорога по ул. Садовая д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-007 | 0,435 |
| 8. | Автодорога по ул. Новые Черемушки д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-008 | 0,835 |
| 9. | Автодорога по ул. Спортивная д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-009 | 0,414 |
| 10. | Автодорога по ул. Садовая д. Бардино | 29-250-836-ОП-МП-010 | 0,425 |
| 11. | Автодорога по ул. Бабаевская д. Бардино | 29-250-836-ОП-МП-011 | 0,300 |
| 12. | Автодорога по ул. Молодежная д. Гороховка | 29-250-836-ОП-МП-012 | 0,265 |
| 13. | Автодорога по ул. Лесная д. Гороховка | 29-250-836-ОП-МП-013 | 1,140 |
| 14. | Автодорога по пер. Заречный д. Гороховка | 29-250-836-ОП-МП-014 | 0,150 |
| 15. | Автодорога по ул. Дачная д. Касимовка | 29-250-836-ОП-МО-015 | 0,160 |
| 16. | Автодорога по ул. Варшавская д. Касимовка | 29-250-836-ОП-МП-016 | 0,500 |
| 17. | Автодорога по ул. Дачная д. Мочалово | 29-250-836-ОП-МП-017 | 1,040 |
| 18. | Автодорога по ул. Запрудная д. Мочалово | 29-250-836-ОП-МП-018 | 0,250 |
| 19. | Автодорога по ул. Лесная д. Рыляки | 29-250-836-ОП-МП-019 | 0,250 |
| 20. | Автодорога по ул. Луговая д. Бардино | 29-250-836-ОП-МП-020 | 0,425 |
| 21. | Автодорога по ул. Садовая д. Можено | 29-250-836-ОП-МП-021 | 0,670 |
| 22. | Автодорога по ул. Лесная д. Марьино | 29-250-836-ОП-МП-022 | 1,067 |
| 23. | Автодорога по ул. Дачная д. Войтово | 29-250-836-ОП-МП-023 | 0,285 |
| 24. | Автодорога по ул. Заречная д. Лабеки | 29-250-836-ОП-МП-024 | 0,735 |
| 25. | Автодорога по ул. Набережная с. Заресский | 29-250-836-ОП-МП-016 | 0,975 |
|  | ИТОГО: |  | 12,906 |

Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, обслуживаются машинами Юхновского автотранспортного предприятия МУП «Грузовые и пассажирские перевозки». Имеются следующие автобусные маршруты:

- № 7 «Юхнов - Рыляки», протяженность маршрута 25 км,  время оборота 1 час 00 минут, количество машин на маршруте – 1;

-  № 4 «Юхнов – Лунево», протяженность маршрута 65 км, время оборота 1 час 00 минут, количество машин на маршруте – 1.

Действуют маршруты «школьный автобус»:

- № 157 «Юхнов-Гороховка-Лунево-Озеро-Емельяновка-Юхнов», протяженность маршрута 126 км;

- № 158 «Юхнов-Упрямово-Рыляки-Пречистое-Юхнов», протяженность маршрута 136 км.

На территории муниципального образования автозаправочных станций нет.

2.4. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.5. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Согласно п. 4.37 СНиП 2.05.02-85 велосипедные дорожки проектируют вдоль сооружаемых или реконструируемых автомобильных дорогах на участках, где интенсивность движения достигает не менее 4000 прив.ед/сут., а интенсивность велосипедного движения или мопедов за первые пять лет эксплуатации дорог достигается в одном направлении 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин. При самом интенсивном движении или 100 ед/сут. В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается устройство велосипедных дорожек на обочине.

Принимая во внимание тот факт, что автомобильные дороги МО сельское поселение «Деревня Рыляки» имеют категорию V, обустройство велосипедных дорожек не предусмотрено.

Согласно п. 4.39 СНиП 2.05.02-85 на участках дорог в пределах населенных пунктов, и при расчетной интенсивности движения 4000 прив.ед./сут. и более, также на подходах к ним следует предусматривать тротуары, размещая их, как правило, за пределами земляного полотна. Тротуары надлежит проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Для МО сельское поселение «Деревня Рыляки» разработаны проекты организации дорожного движения, в которых указано наличие существующих и предусматривается обустройство новых пешеходных дорожек. Дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять работы по реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому в настоящее время ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в основном, при ремонте дорог общего пользования, а также при выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды.

В настоящее время из-за недостатка финансирования пешеходные дорожки вдоль автомобильных дорог практически отсутствуют.

2.6. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных  автомагистралей,  поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Калуга - Вязьма» -Марьино.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года на территории сельского поселения не  зарегистрировано  дорожно-транспортных происшествий.  Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В 2014 году разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» Юхновского района Калужской области. Проект разработан в соответствии с «Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения  на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ от 02.08.2006 г. № 13/6-3853 и Федерального дорожного агентства от 07.08.2006 г. № 01-29/5313), а также на основе данных документальных исследований и информации, собранной непосредственно на дорожно-уличной сети в процессе полевых обследований и изысканий, а также с использованием сведений об элементах дорог, содержащихся в документации. При обустройстве автомобильных дорог, дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и устанавливаются по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

2.7. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дб. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.8. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры  являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (ред. от 21.01.2016 г.) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки», утвержден решением Сельской Думы от 30.01.2014 года № 97а.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения.

На территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» расположено 14 населенных пунктов, в которых проживает 638 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 341 человек, дети до 18-летнего возраста – 91 человек.

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2. | Число умерших | 10 | 12 | 6 | 8 |
| 3. | Механический прирост | - | - | - | - |

Население сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в двух наиболее крупных населенных пунктах – административном центре д.  Рыляки, д. Гороховка, с. Заресский, в 7 деревнях численность населения менее 20 человек, в 4 деревнях постоянного населения нет.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в МО сельское поселение «Деревня Рыляки» по состоянию на 01.01.2016 года составляет 39700 кв.м., обеспеченность населения жильем составляет 62,23 кв.м./чел., что  выше нормы для сельской местности (40 кв.м./чел.).

Население  сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

Для достижения основной цели жилищной политики необходимо решить следующие задачи:

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой Программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ РЫЛЯКИ»

ЮХНОВСКОГО   РАЙОНА   КАЛУЖСКОЙ   ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние 2016 год | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Территория | га |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории сельского поселения | га | 17735,77 | 17735,77 |  |
|  | Земли сельхозназначения назначения | га | 4165,00 | 4165,00 |  |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 52,72 | 52,72 |  |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1717,49 | 1717,49 |  |
|  | Земли лесного фонда | га | 11242,28 | 11242,28 |  |
|  | Земли водного фонда | га | 120,81 | 120,81 |  |
|  | Земли запаса | га | - | - |  |
|  | Земли населенных пунктов | га | 437,47 | 437,47 |  |
| 2 | Население | чел | 638 | 638 |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно –территориальных образований | чел. | 638 | 638 |  |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | 4 | 4 |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 15 | 15 |  |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 29 | 29 |  |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену/шт. | - | - |  |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв.м | 189,7 | 189,7 |  |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 200 | 200 |  |
| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения |  | - | - |  |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | -предприятие общественного питания | мест | 30 | 30 |  |
|  | -библиотека | шт. экз. | 12500 | 12500 |  |
|  | -почта | шт. | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  | 30,8 | 30.8 |  |
| 4.1 | -протяженность дорог | км. | 30,8 | 30.8 | 102,0 |
|  | -общего пользования муниципального значения; | км. | 12,9 | 12,9 | 40.5 |
|  | -общего пользования районного значения; | км. | 11,4 | 11,4 | 11 |
|  | -общего пользования регионального значения; | км. | 0,1 | 0,1 |  |
|  | -общего пользования федерального значения. | км. | 6,4 | 6,4 |  |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории

сельского поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), с населенными пунктами  и   внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети сельского поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети сельского поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта  автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием  СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Для улучшения состояния окружающей среды необходимо:

1. Увеличение площади зеленых насаждений вдоль дорог;

2. Совершенствование структуры  сети мониторинга  загрязнения населенных пунктов;

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно - защитных зон.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь сельского поселения с городами Калуга, Юхнов, Вязьма.

Улично-дорожная сеть сельского поселения «Деревня Рыляки» на 90% не имеет твердого покрытия (грунт). В населенных пунктах требуется реконструкция дорожного покрытия.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог сельского поселения:

- Реконструкция:

  - Центральные улицы всех населенных пунктов сельского поселения.

- Устройство дорог с грунтовым покрытием:

  - Провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

- Устройство парковок и автостоянок:

3.1 Около существующих общественных зданий сельского поселения.

На участках планируемой жилой застройки предлагается  дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройки 15 м;

- проезды шириной 10 м.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО сельское поселение «Деревня Рыляки»

на 2016 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по содержанию дорог местного значения общего пользования | 2016 г. |  | МР «Юхновский район» |
|  | Паспортизация дорог общего пользования местного значения | 2016 г. |  | МР «Юхновский район» |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию  правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение инвестиционных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.